Cronograma do Projeto – CRUD Completo (Zend Framework + Doctrine ORM)

Semana 1 – Planejamento & Setup do Projeto

Objetivo: estruturar o ambiente e definir o escopo.

- Escolher o tema do CRUD (ex: cadastro de alunos, produtos, etc).

- Criar o repositório no GitHub.

- Configurar ambiente local (PHP, Composer, Zend Framework, banco de dados).

- Criar a estrutura inicial MVC do projeto.

- Definir as entidades e relacionamentos (modelo conceitual).

- Configurar o Doctrine ORM e testar conexão com o banco.

Semana 2 – Backend (Lógica + Banco de Dados)

Objetivo: implementar as operações principais do CRUD.

- Criar as entidades e mapeamentos no Doctrine.

- Implementar Create, Read, Update e Delete no backend.

- Criar os controllers e rotas no Zend.

- Testar as operações no navegador/postman.

- Validar dados e tratar erros básicos.

Semana 3 – Frontend (HTML5, CSS3, JS) + Autenticação

Objetivo: criar as interfaces e o login.

- Criar tela de login com autenticação (PHP Sessions ou JWT).

- Criar páginas de listagem, cadastro, edição e exclusão.

- Aplicar CSS3 para layout bonito e responsivo.

- Adicionar interações com JavaScript (validação, alertas, etc).

- Fazer integração entre frontend e backend.

Semana 4 – Testes, Documentação & Apresentação

Objetivo: finalizar e preparar entrega.

- Testar todas as operações (CRUD + login).

- Corrigir bugs e melhorar usabilidade.

- Escrever o Manual de Instalação e Uso.

- Preparar a Apresentação Técnica (demo).

- Subir o projeto completo e documentado no GitHub.

Resumo das Entregas

| Semana | Etapa | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento e Setup | Estrutura MVC + conexão com banco |
| 2 | Backend | CRUD funcional com Doctrine |
| 3 | Frontend + Login | Interface completa e autenticação |
| 4 | Testes e Documentação | Projeto finalizado e publicado |